Projektplan – Backup & Monitoring

Inhaltsverzeichnis

1. Phase – Vorbereitung (1 Tag)

• Ist-Analyse des Netzwerks

• Auswahl der Clients

• Erstellung der Netzwerkübersicht

• Vorbereitung der Dokumentation

Meilenstein: Projektfreigabe

2. Phase – Backup-Konzept (1–2 Tage)

• Installation Hasleo Backup Suite

• Installation Acronis True Image

• Erstellung erster System-Images

• Test-Backups durchführen

• Screenshot-Dokumentation

Meilenstein: Backup funktionsfähig

3. Phase – Monitoring-Konzept (2–3 Tage)

• Installation PRTG

• Erstkonfiguration & Auto-Discovery

• SNMP- / WMI-Konzept erstellen

• Firewall-, Rechte- und Benutzerkonzept

Meilenstein: Monitoring bereit

4. Phase – Client-Konfiguration (2 Tage)

• WMI / SNMP auf allen Clients aktivieren

• Benutzer (Benutzer) anlegen und Berechtigungen setzen

• Firewall-Freigaben automatisieren (Batch Script)

• Verbindungstests (Ping / WMIC)

Meilenstein: Alle Clients erreichbar

5. Phase – Sensor-Konfiguration (1–2 Tage)

• Ping-Sensoren konfigurieren

• SNMP-Sensoren aktivieren

• WMI-Sensoren (CPU, RAM, Disk) hinzufügen

• Thresholds & Benachrichtigungen

6. Phase – Dokumentation & Übergabe (1–3 Tage)

• Erstellung einer vollständigen IT-Dokumentation

• Screenshots einfügen

• Erstellung des finalen PDF

• Übergabe an den Betrieb